湖南工业大学包装工程学院

《软件工程》期末大作业说明书

项目名称：面向AI绘画创作者的作品分享与技巧交流平台

学        期：2025-2026-2

专业班级：数媒2402

学生姓名：刘涵宇

学　　号：2408090602039

指导教师：钟云飞

提交日期：2026 年  6 月25 日

目 录

第一章 概述
　1.1 编写目的
　1.2 项目背景
　1.3 术语与定义
　1.4 参考资料
　1.5 相关文档

第二章 项目概述
　2.1 选题背景与意义
　2.2 项目目标
　2.3 技术选型
　2.4 系统开发环境

第三章 软件工程各阶段工作概述
　3.1 可行性分析阶段
　　3.1.1 工作内容概述
　　3.1.2 主要成果
　　3.1.3 AI工具使用说明
　3.2 需求分析阶段
　　3.2.1 工作内容概述
　　3.2.2 主要成果
　　3.2.3 核心功能需求摘要
　　3.2.4 AI工具使用说明
　3.3 概要设计阶段
　　3.3.1 工作内容概述
　　3.3.2 主要成果
　　3.3.3 AI工具使用说明
　3.4 详细设计阶段
　　3.4.1 工作内容概述
　　3.4.2 主要成果
　　3.4.3 AI工具使用说明
　3.5 编码与实现阶段
　　3.5.1 工作内容概述
　　3.5.2 主要成果
　　3.5.3 核心功能实现说明
　　3.5.4 AI工具使用说明
　3.6 测试阶段
　　3.6.1 工作内容概述
　　3.6.2 主要成果
　　3.6.3 测试结果摘要
　　3.6.4 AI工具使用说明

第四章 项目总结与反思
　4.1 项目完成情况
　4.2 遇到的问题与解决方案
　4.3 经验与收获
　4.4 不足与改进方向

第五章 AI工具使用汇总声明

参考文献

诚信申明

附录
　附录一：GitHub仓库信息
　附录二：各阶段文档清单
　附录三：演示视频/答辩视频链接

第一章 概述

1.1 编写目的

本说明书旨在总结“面向AI绘画创作者的作品分享画廊与技巧交流平台”项目的软件工程实践过程，梳理从可行性分析到测试各阶段的工作成果，作为《软件工程》课程期末大作业的总结性文档。读者包括课程指导教师及评审教师。

1.2 项目背景

项目名称：面向AI绘画创作者的作品分享画廊与技巧交流平台（简化版）

项目来源：课程自主选题

项目意义与应用场景：随着Stable Diffusion、Midjourney等AI绘画工具的普及，AI绘画创作者需要一个展示作品和交流技巧的空间。本平台旨在提供一个简易的作品展示与分享工具。

开发团队：个人独立完成（刘涵宇）

1.3 术语与定义

| 术语/缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| 作品 | 用户上传的AI绘画图片及其关联信息 |
| 元数据 | AI绘画生成时附带的技术参数，包括提示词、模型名称、采样器、步数、种子值、CFG等 |
| Prompt | 提示词，用户输入给AI模型的文字描述 |
| 前后端分离 | 前端负责界面展示，后端提供API接口，前后端通过HTTP请求通信 |

1.4 参考资料

[1] 吕云翔. 软件工程——理论与实践（附微课视频 第2版）[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2020.

[2] GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》.

[3] Flask官方文档. https://flask.palletsprojects.com/

[4] Python Pillow库文档. https://python-pillow.org/

1.5 相关文档

本项目产生的其他文档清单：

| 序号 | 文档名称 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可行性分析报告 | 已完成 |
| 2 | 需求规格说明书 | 已完成 |
| 3 | 软件设计说明书 | 已完成 |
| 4 | 测试计划与测试报告 | 已完成 |
| 5 | 用户使用说明书 | 已完成 |
| 6 | 部署文档 | 已完成 |

第二章 项目概述

2.1 选题背景与意义

AI绘画技术快速发展，创作者需要一个集中的空间来展示作品。现有平台缺乏对AI生成参数的支持，本平台旨在提供简易的作品展示和参数展示功能。

2.2 项目目标

完成一个基于Flask后端的作品分享平台，支持以下核心功能：

- 作品图片上传（PNG/JPG/WebP格式）

- AI绘画元数据的自动提取与展示

- 画廊式的作品列表展示

- 简易的点赞功能（前端展示）

前端页面与后端API的基本联调

2.3 技术选型

| 技术领域 | 选型方案 | 选型理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | HTML + CSS + JavaScript | 简单直接，无需额外框架，适合单人开发 |
| 后端 | Flask 2.x（Python） | 轻量级，快速开发，Python生态丰富 |
| 数据库 | 本地文件系统 | 项目规模较小，图片直接存文件夹 |
| 图片解析 | PIL（Pillow） | 支持读取PNG元数据 |
| 版本控制 | Git / GitHub | 代码托管 |

2.4 系统开发环境

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows 11 |
| 开发工具 | Visual Studio Code |
| 后端运行环境 | Python 3.8 + Flask 2.x |
| 测试设备 | 华硕天选4070 笔记本电脑 |
| 浏览器 | Microsoft Edge |
| 版本控制 | GitHub |

第三章 软件工程各阶段工作概述

3.1 可行性分析阶段

3.1.1 工作内容概述

可行性分析阶段的主要工作包括：项目背景调研、技术可行性评估（Flask+PIL解析PNG元数据的可行性）、经济可行性评估（个人项目零成本）、法律可行性评估（AI内容版权风险识别）。

3.1.2 主要成果

可行性分析报告（详见附件1）

结论：项目可行

3.1.3 AI工具使用说明

| 使用环节 | AI工具名称 | 具体用途 | 人工修改比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术可行性分析 | 文心一言 | 元数据解析方案参考 | 约30% |
| 文档结构整理 | 文心一言 | 文档格式规范 | 约40% |

3.2 需求分析阶段

3.2.1 工作内容概述

需求分析阶段的主要工作包括：分析AI绘画创作者的核心需求（展示作品、分享参数），确定项目功能边界（不做用户系统、不做数据库持久化），编写需求规格说明书。

由于项目规模限制，实际实现的需求集中在作品上传、元数据提取、画廊展示三个核心功能上。

3.2.2 主要成果

需求规格说明书（详见附件2）

3.2.3 核心功能需求摘要

| 功能模块 | 核心功能 | 优先级 | 实现状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作品上传 | 图片上传（PNG/JPG/WebP） | 高 | 已实现 |
| 元数据提取 | 自动提取SD WebUI格式元数据 | 高 | 已实现（部分格式） |
| 画廊展示 | 瀑布流作品列表展示 | 高 | 已实现 |
| 作品详情 | 展示大图和元数据卡片 | 高 | 已实现 |
| 点赞功能 | 前端点赞切换 | 中 | 前端模拟 |
| 用户系统 | 登录注册 | 中 | 未实现（超出范围） |
| 评论功能 | 作品评论 | 低 | 未实现 |
| 收藏功能 | 作品收藏 | 低 | 未实现 |

3.2.4 AI工具使用说明

| 使用环节 | AI工具名称 | 具体用途 | 人工修改比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求整理 | 文心一言 | 生成功能列表初稿 | 约65% |
| 用例设计参考 | ChatGPT | 提供用例图结构参考 | 约70% |

3.3 概要设计阶段

3.3.1 工作内容概述

概要设计阶段的主要工作包括：确定前后端分离架构、划分功能模块、设计API接口。

系统采用前后端分离的B/S架构。后端Flask提供API服务，前端通过HTTP请求调用后端接口。图片存储使用本地文件系统。所有作品数据通过文件夹扫描实现。

3.3.2 主要成果

软件设计说明书（详见附件3）

系统架构简图：

text

浏览器（前端HTML页面）        ↓ HTTP请求Flask后端（app.py）        ↓ 文件读写本地文件系统（uploads文件夹）

主要模块：

作品列表接口：GET /api/images

作品上传接口：POST /upload

图片查看接口：GET /images/<filename>

首页（含前端界面）：GET /

3.3.3 AI工具使用说明

| 使用环节 | AI工具名称 | 具体用途 | 人工修改比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块划分 | 文心一言 | 生成模块结构初稿 | 约65% |
| API接口设计 | ChatGPT | 提供接口设计参考 | 约70% |

3.4 详细设计阶段

3.4.1 工作内容概述

详细设计阶段的主要工作包括：核心模块的流程设计、接口的详细参数定义。

重点关注元数据提取模块（从PNG的tEXt chunk中解析Stable Diffusion参数）和作品上传模块的文件处理流程。

3.4.2 主要成果

详细设计说明（包含在软件设计说明书中）

关键接口设计：

| 接口 | 请求方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| / | GET | 返回画廊首页HTML |
| /api/images | GET | 返回图片列表JSON |
| /upload | POST | 接收图片文件并保存 |
| /images/<filename> | GET | 返回图片文件 |

3.4.3 AI工具使用说明

| 使用环节 | AI工具名称 | 具体用途 | 人工修改比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 流程设计 | 文心一言 | 提供流程参考 | 约65% |
| 接口参数定义 | ChatGPT | 提供接口规范参考 | 约70% |

3.5 编码与实现阶段

3.5.1 工作内容概述

编码与实现阶段的主要工作包括：

编写Flask后端app.py，实现图片上传、元数据提取、图片列表接口

编写前端HTML页面，实现画廊展示、上传界面、点赞交互

后端代码约150行，前端代码约200行（HTML+CSS+JavaScript集成在同一个app.py中）

使用Git进行版本管理

3.5.2 主要成果

源代码（app.py，前后端集成在同一文件中）

核心模块代码量统计：

| 模块 | 代码行数（约） |
| --- | --- |
| Flask应用初始化与配置 | 30行 |
| 图片列表接口（/api/images） | 30行 |
| 图片上传接口（/upload） | 50行 |
| 元数据提取函数 | 40行 |
| 前端HTML+CSS+JavaScript | 200行（集成在app.py中） |
| 总计 | 约350行 |

README.md（含项目说明、运行步骤）

3.5.3 核心功能实现说明

| 功能 | 实现方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 图片上传 | Flask接收文件流，保存至uploads目录 | 支持PNG/JPG/WebP |
| 元数据提取 | PIL读取PNG的tEXt chunk，解析SD参数 | 仅支持SD WebUI格式 |
| 画廊展示 | 扫描uploads目录，返回图片列表 | 按上传时间倒序排列 |
| 前端界面 | HTML+CSS+JavaScript集成在app.py中 | 在浏览器中直接访问根路径 |
| 点赞功能 | 前端JavaScript切换状态 | 纯前端模拟，不存储到后端 |
| 跨域处理 | Flask-CORS扩展 | 解决前后端端口不同的问题 |

3.5.4 AI工具使用说明

| 使用环节 | AI工具名称 | 具体用途 | 人工修改比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| Flask框架代码生成 | 文心一言 | 生成应用骨架 | 约50% |
| 元数据解析方案 | ChatGPT | 提供PIL解析PNG代码参考 | 约55% |
| 前端界面设计 | 文心一言 | 生成画廊页面CSS布局 | 约40% |
| 代码调试 | 文心一言 | 辅助定位语法错误 | 约30% |

3.6 测试阶段

3.6.1 工作内容概述

测试阶段的主要工作包括：在本地笔记本电脑（华硕天选4070）上搭建测试环境，设计测试用例并手动执行，记录测试结果和发现的问题。

测试环境：

设备：华硕天选4070 笔记本电脑

操作系统：Windows 11

浏览器：Microsoft Edge

后端运行方式：本地终端运行 python app.py

测试方法：手动黑盒测试，在浏览器中访问 http://127.0.0.1:5000 执行各项操作。

3.6.2 主要成果

测试计划与测试报告（详见附件4）

测试用例统计：共设计并执行约35个功能测试用例

主要Bug及修复情况：

| Bug编号 | 描述 | 严重程度 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | 浏览器访问127.0.0.1:5000无法打开，需关闭VPN/代理 | 严重 | 已解决（关闭代理后正常） |
| BUG-002 | 部分PNG图片元数据提取失败，返回空值 | 一般 | 已解决（调整解析逻辑） |
| BUG-003 | 长Prompt在前端显示溢出卡片边界 | 轻微 | 已解决（添加CSS文字截断） |
| BUG-004 | Edge浏览器地址栏输入http被自动转https导致访问失败 | 一般 | 已解决（手动输入完整http地址） |

3.6.3 测试结果摘要

| 测试类型 | 用例数 | 通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作品上传测试 | 8 | 7 | 87.5% |
| 画廊展示测试 | 10 | 10 | 100% |
| 元数据提取测试 | 6 | 5 | 83.3% |
| 前端交互测试 | 11 | 11 | 100% |
| 合计 | 35 | 33 | 94.3% |

Bug修复后全部回归通过。

3.6.4 AI工具使用说明

| 使用环节 | AI工具名称 | 具体用途 | 人工修改比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试用例设计 | 文心一言 | 生成测试用例参考 | 约40% |
| 测试报告整理 | ChatGPT | 提供报告结构参考 | 约30% |

第四章 项目总结与反思

4.1 项目完成情况

| 计划功能 | 完成情况 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 作品图片上传 | 已完成 | 支持PNG/JPG/WebP，保存至uploads文件夹 |
| AI元数据自动提取 | 部分完成 | SD WebUI格式可提取，ComfyUI和NovelAI未充分测试 |
| 画廊瀑布流展示 | 已完成 | 以卡片网格形式展示所有已上传图片 |
| 作品详情查看 | 已完成 | 点击图片查看大图和元数据信息 |
| 元数据卡片展示 | 已完成 | 显示Prompt、模型、采样器、步数、CFG等 |
| 点赞功能 | 部分完成 | 前端切换已实现，后端持久化未实现 |
| 用户注册登录 | 未完成 | 因项目范围限制，本期未实现 |
| 评论功能 | 未完成 | 因项目范围限制，本期未实现 |
| 收藏功能 | 未完成 | 因项目范围限制，本期未实现 |
| 跨浏览器测试 | 未完成 | 仅在Edge浏览器上测试过 |

4.2 遇到的问题与解决方案

| 问题描述 | 解决方案 | 解决效果 |
| --- | --- | --- |
| Edge浏览器自动将http转https，导致127.0.0.1:5000无法访问 | 关闭Edge的“自动切换HTTPS”功能，手动输入http地址 | 完全解决 |
| VPN/代理软件导致本地端口无法访问 | 关闭所有代理软件后重新访问 | 完全解决 |
| SD WebUI生成的PNG图片元数据提取失败 | 使用PIL读取tEXt chunk，使用正则表达式解析参数 | 基本解决 |
| 页面刷新后上传的图片丢失 | 使用文件系统持久化存储uploads目录 | 完全解决 |
| 5000端口被占用 | 修改代码中port=5001 | 完全解决 |

4.3 经验与收获

通过本次《软件工程》课程大作业，我获得了以下收获：

实践了从需求分析到测试的完整软件工程流程，理解了文档驱动开发的重要性。

学习了Flask框架的基本使用，掌握了路由定义、文件上传、JSON响应等核心功能。

深入了解了PNG图片格式的元数据存储机制（tEXt chunk），以及Stable Diffusion WebUI的参数存储格式。

体验了前后端分离的开发模式，理解了前后端通过API通信的基本原理。

学会了使用Git进行版本管理，以及使用GitHub进行代码托管。

认识到软件工程文档编写是项目开发的重要组成部分，规范的文档有助于理清思路。

4.4 不足与改进方向

用户系统缺失：本项目未实现用户注册登录功能，所有用户共用同一空间。后续可增加JWT认证和用户隔离。

点赞功能不完整：点赞状态仅保存在前端内存中，刷新即丢失。后续应增加数据库存储。

元数据解析覆盖不全：目前仅针对SD WebUI格式进行了适配，对ComfyUI、NovelAI等工具的支持不完整。后续需要扩展解析器。

测试范围有限：所有测试仅在一台笔记本电脑（华硕天选4070）上执行，未在其他设备或浏览器上进行充分验证。

未部署上线：本项目仅能在本地运行，未部署至公网服务器，无法展示给他人访问。

代码量偏少：受限于个人时间和项目范围，整体代码量约350行，仅覆盖了核心功能。

第五章 AI工具使用汇总声明

| 阶段 | AI工具 | 使用场景 | 生成内容 | 人工修改比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可行性分析 | 文心一言 | 技术方案参考 | 元数据解析方案初稿 | 约70% | 核心分析由本人完成 |
| 需求分析 | 文心一言 | 需求整理 | 功能列表初稿 | 约55% | 需求边界由本人确定 |
| 概要设计 | ChatGPT | 模块划分参考 | 模块结构参考 | 约55% | 架构设计由本人完成 |
| 详细设计 | 文心一言 | 流程设计参考 | 流程图思路参考 | 约50% | 具体流程由本人设计 |
| 编码实现 | 文心一言 | Flask骨架生成 | 应用初始化代码 | 约90% | 仅核心逻辑由本人编写 |
| 编码实现 | ChatGPT | 元数据解析方案 | PIL读取tEXt代码参考 | 约90% | 仅解析逻辑由本人调试 |
| 编码实现 | 文心一言 | 前端界面 | HTML/CSS布局参考 | 约90% | 仅界面设计由本人完成 |
| 编码实现 | 文心一言 | 代码调试 | 语法错误定位 | 约90% | 仅修复方案由本人确定 |
| 测试 | 文心一言 | 测试用例设计 | 测试用例参考列表 | 约60% | 测试执行由本人完成 |
| 文档撰写 | 文心一言 | 格式规范 | 文档模板参考 | 约55% | 具体内容由本人撰写 |

声明：本人确认以上AI使用记录真实、完整。

参考文献

[1] 吕云翔. 软件工程——理论与实践（附微课视频 第2版）[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2020.

[2] GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》[S]. 北京: 中国标准出版社, 2006.

[3] Flask官方文档. https://flask.palletsprojects.com/ [EB/OL].

[4] Pillow (PIL) Python库文档. https://python-pillow.org/ [EB/OL].

[5] Stable Diffusion WebUI PNG Info格式说明. GitHub开源项目.

诚信申明

本人郑重声明：本期末大作业《面向AI绘画创作者的作品分享画廊与技巧交流平台》是本人独立完成的成果。项目代码（约350行）由本人参考Flask官方文档和Pillow库文档后使用AI工具提供代码框架参考后完成。之后AI在辅助调试语法错误、整理文档格式等方面发挥作用。但核心业务逻辑工作由本人独立完成。

本人确认文档中所有AI工具使用记录真实、完整、准确。

本人理解并接受学校关于学术诚信的相关规定，如本作业被查实存在抄袭、造假或其他不诚信行为，本人愿承担相应的学术后果。

签名：刘涵宇
日期：2026年6月25日

附 录

附录一：GitHub仓库信息

仓库地址：5993751/ai-gallery-web： 前端仓库；

5993751/ai-gallery-server： 后端仓库。

是否fork开源项目：否

原项目地址（如有）：无

附录二：各阶段文档清单

| 序号 | 文档名称 | 文件名 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可行性分析报告 | 可行性分析报告.docx | ✅ 已完成 |
| 2 | 需求规格说明书 | 需求规格说明书.docx | ✅ 已完成 |
| 3 | 软件设计说明书 | 软件设计说明书.docx | ✅ 已完成 |
| 4 | 测试计划与测试报告 | 测试计划与测试报告.docx | ✅ 已完成 |
| 5 | 设计概要说明书 | 设计概要说明书.docx | ✅ 已完成 |
| 6 | 介绍ppt | 介绍.ppt | ✅ 已完成 |
| 7 | 源代码 | app.py | ✅ 已完成（约350行） |

附录三：演示视频/答辩视频链接

演示视频：附在提交的文件夹当中。