面向AI绘画创作者的作品分享画廊与技巧交流平台

[概要设计说明书]

目录

一、 引言	1

1.1背景	1

1.2目的	1

1.3参考资料	2

1.4相关文档	2

二、 项目概述	2

2.1项目开发目的	2

2.2项目使用对象	2

三、 项目组织以及人力资源管理情况	2

四、 软件生命周期	3

五、 规范、方法和标准	4

5.1代码规范 - 前端	5

5.2代码规范 - 后端	5

5.3开发方法	6

5.4维护相关	6

六、 任务与工作产品	6

6.1任务	6

6.2工作产品	6

七、 任务规模与工作量估计	6

7.1任务规模	7

7.2工作量估计	7

八、 成本估计	7

8.1直接人工	7

8.2直接费用	7

8.3间接成本	8

8.4制造费用	8

8.5管理费用	8

8.6不可预见费用	8

九、 软件项目进度计划	8

十、 配置管理计划	9

10.1任务分配	9

十一、 质量保证计划	10

十二、 风险分析	10

12.1重大风险事件	10

12.2开发过程中的可能风险	11

12.3应对方式及处理措施	11

十三、 设备工具	12

13.1硬件运行环境	12

13.2软件运行环境	12

13.3开发环境	12

13.4硬件软件到位时间	13

十四、 培训计划	13

十五、 项目评审与产品提交	14

15.1评审内容以及评审时间	14

15.2提交的产品以及提交时间	14

十六、 度量	14

16.1项目各阶段人员投入	15

16.2项目各类任务项目时间	15

16.3项目评审次数	15

16.4工作产品统计	15

- 引言

## 1.1背景

随着Stable Diffusion、Midjourney、NovelAI等AI绘画工具的普及，AI绘画创作者数量急剧增长。创作者们需要一个集中的空间来展示AI生成的艺术作品，并交流提示词（Prompt）、模型融合、参数调优等创作技巧。目前，创作者们分散在通用社交平台（如微博、小红书）或传统设计社区（如站酷、Behance），但这些平台缺乏对AI创作特有元数据（如提示词、模型、种子值）的支持，不便于按创作手法进行检索与深入讨论。因此，开发一个专门面向AI绘画创作者的垂直社区具有迫切的现实需求。

## 1.2目的

本《软件开发计划书》旨在从总体上指导“面向AI绘画创作者的作品分享画廊与技巧交流平台”的开发过程。其主要目的是：

明确工作内容与职责： 将项目生命周期内的主要工作内容、任务分解、团队组织安排、沟通协作方式、时间节点及经费预算以文件形式明确下来，作为项目开发者了解自身职责、明晰任务的入口。

提供项目管理依据： 作为项目开发和检查的基本准则，确保项目团队按时按质量完成目标，保证项目工作开展井然有序。

方便各方沟通了解： 使用户、监督人员、项目维护人员能够通过本文档大致了解项目的整个开发过程及各阶段情况，便于后期的维护与交接。

## 1.3参考资料

[1] “面向AI绘画创作者的作品分享画廊与技巧交流平台”可行性分析报告.
	[2] 吕云翔. 软件工程导论（附微课视频 第2版）[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2020.
	[3] GB/T 8567-2006 计算机软件文档编制规范.

## 1.4相关文档

本项目将产出以下配套文档：

“AI画廊与交流平台”《需求规格说明书》

“AI画廊与交流平台”《软件设计说明书》

“AI画廊与交流平台”《用户使用说明书》

“AI画廊与交流平台”《部署文档》

“AI画廊与交流平台”《测试报告》

- 项目概述

## 2.1项目开发目的

本项目开发“面向AI绘画创作者的作品分享画廊与技巧交流平台”，旨在构建一个Web与移动端并行的垂直社区。核心目的包括：

提供专业的作品展示空间： 支持高清图片上传与瀑布流展示，并自动记录与展示图片的AI生成参数（元数据）。

促进创作技巧的交流： 开放提示词分享、模型评测、工作流教程等内容板块，降低学习门槛。

实现精准的社区互动： 提供基于标签、模型、参数等维度的搜索与推荐，方便创作者按技术流派进行检索与讨论。

## 2.2项目使用对象

本平台面向所有对AI绘画感兴趣的用户，主要服务对象为AI绘画创作者（包括使用Stable Diffusion、Midjourney等工具的用户）以及对AI艺术感兴趣的观赏者、学习者。平台提供“创作者模式”与“观光模式”两种视图，以满足从新手到高阶创作者的不同需求。

- 项目组织以及人力资源管理情况

本项目人员组织的人力资源管理情况如表所示。

| 姓名 | 工作量 | 职位 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘涵宇 | 20% | 项目经理，前端开发 | 检查项目进度，撰写相关报告文档，网站界面设计，前端代码编写 |
| 刘涵宇 | 20% | 前端开发，UI设计 | 网站界面设计，前端代码编写，前后端交互实现，项目测试 |
| 刘涵宇 | 20% | 前端开发，测试 | 网站界面设计，前端代码编写，前后端交互实现，项目测试 |
| 刘涵宇 | 20% | 后端开发，架构设计 | 后端代码设计与编写，API接口开发，服务器部署，项目测试 |
| 刘涵宇 | 20% | 后端开发，数据库设计 | 后端代码设计与编写，设计数据库的具体结构，元数据解析模块开发 |

- 软件生命周期

本项目的生命周期采用迭代与增量相结合的模型，主要分为五个阶段：

需求分析阶段： 调研AI绘画创作者的核心痛点，细化作品上传、参数展示、交流区等功能需求。

设计阶段： 进行数据库建模、前后端接口设计（API）、系统架构设计。

实现与测试阶段： 采用前后端分离并行开发，后端提供API接口，前端调用接口渲染页面。开发过程中同步进行单元测试与集成测试。

部署与交付阶段： 部署至云服务器（应用服务器+数据库服务器+OSS存储），生成可执行程序与部署文档。

维护阶段： 根据用户反馈进行Bug修复、元数据解析器更新以及功能迭代。

图1 软件生命周期

- 规范、方法和标准

## 5.1代码规范 - 前端

使用架构： 使用Vue3框架。

命名规范：

组件名： 采用大驼峰命名法（PascalCase），如 ImageCard。命名需符合中英文语义，直观反映组件功能。

组件文件名： 采用大驼峰命名法（PascalCase），如 ImageCard.vue。

变量与方法： 采用小驼峰命名法（camelCase），如 getImageList。

代码规范：

不同的元素应书写在不同的行，避免同行多个元素。

保证代码的排版整洁，结构条理清晰，使用ESLint进行格式检查。

代码结构规范：

每个组件单独分为一个文件。

代码结构顺序为：<template /> → <script /> → <style />。

## 5.2代码规范 - 后端

使用框架： 使用Flask（Python）轻量级框架。

命名规范：

类名： 采用首字母全部大写的方案（PascalCase）。

函数与方法： 采用蛇形命名法（snake_case），如 get_images。

变量： 采用蛇形命名法（snake_case）。

代码规范：

使用Flask-RESTful规范API接口设计。

接口返回数据统一采用JSON格式，包含 code, message, data 字段。

使用Flask-CORS处理跨域请求。

## 5.3开发方法

本项目采用面向对象的开发方法，并结合前后端分离的开发模式。前端通过Axios库调用后端提供的RESTful API进行数据交互。

## 5.4维护相关

需要维护的内容：

日常维护： 包括日常运行中的BUG修复，功能缺陷的补丁。

数据方面： 做好数据库的定期备份与OSS存储的文件管理。

元数据解析器更新： 随着Stable Diffusion WebUI、ComfyUI等工具的更新，持续维护元数据解析模块。

维护方法：

进行模块回归测试。

更新维护文档与接口文档。

按照相关文档要求进行质量检查。

- 任务与工作产品

## 6.1任务

需求分析、系统设计（概要设计与详细设计）、数据库设计、前后端代码实现、元数据解析模块开发、接口联调、软件测试（单元测试、集成测试）、漏洞修复、产品部署与交付、产品维护与更新等。

## 6.2工作产品

本项目将产出以下工作产品：

“AI画廊与交流平台”《软件开发计划书》

“AI画廊与交流平台”《需求规格说明书》

“AI画廊与交流平台”《软件设计说明书》

“AI画廊与交流平台”《数据库设计说明书》

“AI画廊与交流平台”《API接口文档》

“AI画廊与交流平台”《源代码》以及可执行文件

“AI画廊与交流平台”《测试报告》

“AI画廊与交流平台”《部署文档》

“AI画廊与交流平台”《用户手册》

- 任务规模与工作量估计

## 7.1任务规模

软件开发计划书：相关文档中给出。

需求规格说明书：在相关文档中给出，需要进行批注和修改。

软件设计说明书：在相关文档中给出，需要进行批注和修改。

源代码：按照《需求柜格说明书》、《软件设计说明书》中所给的要求进行编写。

用户使用说明书：完成开发与测试后进行编写。

测试报告：测试完成后，根据测试结果进行编写。

## 7.2工作量估计

软件开发计划书：3人，约3天完成。

需求规格说明书：3人，约4天完成。

软件设计说明书：3人，约7天完成。

源代码：5人，用大约30天时间完成编写和调试。其中，2个人负责后端，3个人负责前端。

可执行程序，由源代码直接生成即可，工作量即小，可忽略。

测试报告：由3名测试人员进行测试并撰写文档，约5天完成。

部署文档：2人编写，预计2天内完成。

用户使用说明书：3人编写，预计2天内完成。

- 成本估计

## 8.1直接人工

项目组成员共5人，工期约45天

## 8.2直接费用

服务器购买费用，135元

OSS服务器购买费用，200元

数据库购买费用，216元

## 8.3间接成本

暂无

## 8.4制造费用

暂无

## 8.5管理费用

暂无

## 8.6不可预见费用

暂无

- 软件项目进度计划

本部分介绍了“在线音乐播放平台”的项目进度计划，是对项目开发顺序，内容和人员工作分工所做出的的安排。此计划依据上述各章的评估和分析，并进行了细化，采用甘特图的形式展示。

主要内容有：

（1）每个阶段的进度时间表

（2）设定里程碑

（3）评审时间

（4）缓冲时间

- 配置管理计划

## 10.1任务分配

编写《软件开发计划书》：刘涵宇

编写《需求规格说明书》：刘涵宇

编写《软件设计说明书》：刘涵宇

项目相关图绘制：刘涵宇

前端开发：刘涵宇

后端开发：刘涵宇

测试：刘涵宇

编写《部署文档》：刘涵宇

编写《用户使用说明书》：刘涵宇

最终交付文档：刘涵宇

- 质量保证计划

本项目质量保证计划如下：

1.严格按照《软件开发计划书》、《需求柜格说明书》等文档中的内容进行开发。

2.严格遵循项目开发的项目进度计划中的步骤进行开发，做到步步为营，保证每一项小的任务按时按质量地完成。

3.坚持开发与测试同时进行，以便及时发现开发过程中的漏洞，及时修复，以防在开发后期出现漏洞多，修复难的情况，保证项目功能的完整性，软件运行的正确性。

4.保证项目进行过程中及时备份，将稳定版本与开发版本通过不同的分支分别储存，保证在出现重大问题时，能够及时回溯至稳定可继续开发的版本，减少对整体开发进度的影响。

- 风险分析

## 12.1重大风险事件

1.甲方需求变更：甲方在需求上做出重大变更，会导致前期的设计和计划不能够符合现在的需求，需要做出重大的调整，将会消耗巨大的时间和人力来进行调整，且发生时间越晚，造成的损失越严重。

2.需求分析漏洞：在做需求规格分析时，存在分析的漏洞，导致开发无法满足甲方和用户的需求，需要对开发做出重大调整。

3.技术水平无法完成开发：因为开发组人员技术问题，导致无法按照《软件开发计划书》、《软件设计说明书》中的要求按照模块功能。

4.开发版本丢失：在开发过程中因为开发者主观或者客观因素导致正在开发的版本丢失。

## 12.2开发过程中的可能风险

1.设计方面：软件开发人员未能按照《需求规格说明书》中的要求开发出满足需求的模块。

2.漏洞修复问题：在项目开发过程中，因为开发人员的问题导致了未知的漏洞，既无法迅速解决又无法找到漏洞的来源。

3.测试问题：因为测试数据量不足，测试人数不足的原因导致无法对项目做出一个完整的、有效的测试。

4.交付延期：因为开发过程中的种种风险问题导致开发时间延长，最后影响预计的交付时间。

## 12.3应对方式及处理措施

1.甲方需求变更：无法提前预防，但是如果出现这种情况，需要立刻停止当前开发，然后重新分析需求，评估已开发的内容中哪些需要删除，哪些可以保留，哪些需要做修改，做到充分利用现有开发成果，迅速重新制定《需求规格说明书》与《软件设计说明书》并重新开始开发。

2.需求分析漏洞：在开发前，小组成员应该全体阅读《需求规格说明书》并展开讨论，保证小组成员对于需求都有较为深入的了解，保证能够全部覆盖《在线音乐播放平台需求》中的内容，不存在遗漏。

3.技术水平无法完成开发：开发小组在开发前进行比较充分地学习，尽量保证能够按照要求完成开发。如果无法按照当前要求完成开发，应当迅速做出调整，保证在满足基本功能的前提下，开展新的开发。

4.开发版本丢失：在项目开发的各个阶段做好备份，保证即使正在开发的版本丢失，也能够及时回溯至最近版本，且最近版本和当前版本相差不大，能够迅速挽回。

5.设计方面：开发小组成员应该在开发前详细阅读《需求规格说明书》与《软件开发计划书》，明确自己的职责，理解各个需求，避免设计与需求不相符的情况的诞生。

6.漏洞修复问题：①加强测试，找出漏洞来源并及时修复。②经过大量测试，无法找出漏洞或者无法修复，立刻回溯至之前的版本重新开发。

7.测试问题：邀请一些用户来进行试用，根据他们的反馈来寻找软件中存在的漏洞。

8.交付延期：严格遵从本项目开发的所有相关文档，要求所有成员都要认真阅读文档中的内容，明确自己的职责，明确需求与设计，明确自己的工作，严格按照项目开发计划与风险应对措施来减少问题的发生与影响。从根本上避免交付延期情况的出现。

- 设备工具

## 13.1硬件运行环境

（1）服务器

处理器型号：n4系列 III

内存容量：2核2GB

网络配置：1Mbps

（2）Web浏览PC机

处理器型号：Intel 1.6GHz及以上

内存要求：1GB及以上

网络配置：100M带宽网络适配器

## 13.2软件运行环境

（1）服务器

操作系统：Ubuntu20.04及以上

数据库：MySQL 5.7

（2）客户机

操作系统：无限制

浏览器：支持所有主流浏览器。推荐使用Chrome浏览器访问本网站

网络环境：能够访问互联网即可，无特殊要求。

## 13.3开发环境

软件开发团队使用个人电脑进行开发，软硬件配置大体如下

（1）硬件环境：

处理器型号：11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz   2.30 GHz

内存空间：16GB

硬盘容量：512GB

输入输出设备：鼠标、键盘、电子显示屏

网络配置：100M带宽网络适配器

（2）软件环境：

操作系统：Windows 10 64-bits

数据库：pymysql连接MySQL

开发语言：HTML, CSS, JavaScript

开发框架：Vue 3, Django 4.17

软件运行环境：.NET 4.7, VC 2015

集成开发环境：Visual Studio Code 2022,  PyCharm 2022.2

WEB服务器：Microsoft IIS 10.0及以上版本

测试工具：Visual Studio Code

版本控制工具：Git

（注：本小组各个成员可以根据自己的实际情况）

## 13.4硬件软件到位时间

- 硬件运行环境：硬件运行环境，服务器，测试用客户机应该在第十周之前到位，便于项目开发过程中的测试使用。

- 开发环境，开发用PC机，需要再需求分析阶段前到位。

- 培训计划

本小组的培训计划基于《软件工程》课程，并结合项目具体技术栈进行。

理论基础培训： 全体成员需认真学习软件工程基础理论知识，达到对软件工程的开发流程有全面的认识，能够将所学知识应用到文档撰写和软件开发实践中。

技术栈专项培训：

前端组： 重点学习Vue3框架、组件化开发、Axios网络请求库。

后端组： 重点学习Flask框架、RESTful API设计、MySQL数据库设计、Flask-CORS跨域处理。

元数据解析专项： 学习PIL/Pillow库、piexif库，研究Stable Diffusion WebUI的PNG info存储格式。

培训时间： 项目启动后第一周至第二周，集中进行技术学习与预研。

- 项目评审与产品提交

## 15.1评审内容以及评审时间

为了能够按时按质量的完成项目，同时能够较好地监督软件开发过程，并且平衡本次开发与其他科目学习的时间，我们设置了以下评审环节以及时间。

第九周：审核《软件开发计划书》与《需求规格说明书》，包括内容、格式，力争做到条理清晰，内容明确，安排合理，排版简洁整齐。

第十一周：源代码第一次审核，包括是否完成《软件开发计划书》中的阶段性要求，代码格式规范是否正确，是否按要求写好易于理解的代码注释等。

第十二周：审核《软件设计说明书》，要求内容完整，能够与《软件开发计划书》和《需求规格说明书》中的内容相符合，各个模块分工明确，整体的架构设计合理，能够满足《在线音乐播放平台需求》中的全部要求。

第十三周：源代码第二次审核，要求完全实现《软件设计说明书》中的功能，代码格式规范正确，代码注释易于理解，能够生成完整的可执行程序并可以开始测试。

第十四周：审核《测试报告》，要求《测试报告》要详细记录测试过程，如果发现漏洞，应当及时修复并再次测试，并且记录在《测试报告中》；审核《部署文档》，要求《部署文档》要详细记录项目部署的需求和全部过程。

第十五周：审核《用户使用说明书》，要求用户能够通过说明书能够明确知道本软件的作用，意义以及各个功能的使用方法，必须要包含设计时设想的全部功能。再次审核《测试报告》、《部署文档》，主要检查排版和内容正误。

## 15.2提交的产品以及提交时间

第9周：《软件开发计划书》、《需求规格说明书》

第12周：《软件设计说明书》

第15周：《源代码》、《可执行程序》、《用户使用说明书》、《部署文档》、《测试报告》

- 度量

## 16.1项目各阶段人员投入

需求分析阶段：预计工作量平均每人7天，共1人。

开发阶段：预计工作量平均每人30天，共1人。

测试、修改阶段：预计工作量平均每人7天，共1人。

## 16.2项目各类任务项目时间

《软件开发计划书》 三天；

《需求柜格说明书》 四天；

《软件设计说明书》 七天；

《源代码》与《可执行程序》 三十天；

《测试报告》 五天；

《部署文档》 两天；

《用户使用说明书》 两天；

## 16.3项目评审次数

6次

## 16.4工作产品统计

《软件开发计划书》 6000字左右；

《需求柜格说明书》 16000字左右；

《软件设计说明书》 16000字左右；

《源代码》与《可执行程序》 预计；

《测试报告》 3000字左右；

《部署文档》 3000字左右；

《用户使用说明书》 3000字左右；