面向AI绘画创作者的作品分享画廊与技巧交流平台

【测试计划与测试报告】

第一部分 测试计划

1 引言

1.1 编写目的

本测试计划旨在明确“面向AI绘画创作者的作品分享画廊与技巧交流平台”的测试范围、测试方法、测试进度安排，为测试工作提供指导。

1.2 项目背景

本项目是一个专门面向AI绘画创作者的垂直社区平台，核心功能包括作品上传与元数据自动提取、画廊瀑布流展示、作品互动（点赞、收藏、评论）、用户关注与通知、管理员后台管理。采用前后端分离架构，前端使用Vue 3，后端使用Flask（Python），数据库使用MySQL。

1.3 参考资料

[1] “面向AI绘画创作者的作品分享画廊与技巧交流平台”需求规格说明书
[2] “面向AI绘画创作者的作品分享画廊与技巧交流平台”软件设计说明书

1.4 相关文档

[1] 测试用例文档
[2] 缺陷报告

2 测试范围

2.1 功能测试范围

用户管理子系统：

用户注册（用户名、邮箱、密码、验证码）

用户登录（用户名密码验证）

修改个人信息（个人简介、头像上传）

重置密码（邮箱验证码）

查看个人资料

画廊展示子系统：

作品瀑布流展示（最新/最热排序）

作品详情查看（大图、元数据卡片）

按标签筛选作品

按模型筛选作品

作品搜索（标题/标签/模型/作者）

作品上传子系统：

图片上传（PNG/JPG/WebP格式）

AI元数据自动提取（Prompt、模型、采样器、步数等）

手动编辑元数据

作品编辑与删除

作品互动子系统：

点赞作品/取消点赞

收藏作品/取消收藏

发表评论/回复评论

删除评论

- 关注用户/取消关注

管理员子系统：

删除违规作品和评论

封禁用户/解封用户

发布系统通知

审核作品

2.2 非功能测试范围

性能测试、安全测试、兼容性测试。

2.3 不包含的测试范围

移动端原生App测试、百万级数据压力测试、第三方OSS集成测试。

3 测试方法

3.1 功能测试方法

采用黑盒测试方法，手动测试。

测试用例设计方法：

等价类划分：用于输入验证

边界值分析：用于数值输入

场景法：模拟用户完整操作流程

3.2 安全测试方法

未登录访问需登录接口

用户越权操作他人作品

XSS注入防护

SQL注入防护

3.3 兼容性测试方法

覆盖Google Chrome、Microsoft Edge、Mozilla Firefox三大主流浏览器。

4 测试进度安排

| 阶段 | 时间 | 主要任务 |
| --- | --- | --- |
| 测试准备 | 第10周周一至周二 | 搭建测试环境、设计测试用例 |
| 第一轮功能测试 | 第10周周三至周日 | 执行全部功能测试用例，记录缺陷 |
| 缺陷修复与回归 | 第11周周一至周三 | 修复缺陷，回归验证 |
| 第二轮测试 | 第11周周四至周五 | 核心功能回归测试 |
| 非功能测试 | 第11周周六至周日 | 兼容性测试、安全测试 |
| 测试总结 | 第12周周一至周二 | 编写测试报告 |

5 测试环境

5.1 硬件环境

服务器端：

操作系统：Ubuntu 20.04 LTS

CPU：2核

内存：4GB

硬盘：40GB

客户端：

操作系统：Windows 11

CPU：Intel Core i5-8300H @ 2.30GHz

内存：16GB

浏览器：Chrome 120+、Edge 120+、Firefox 120+

5.2 软件环境

后端：Python 3.8 + Flask 2.x

数据库：MySQL 5.7

前端：Vue 3

测试工具：Postman（接口测试）、浏览器开发者工具

第二部分 测试用例

1 用户管理模块测试用例

| 用例编号 | 测试模块 | 用例标题 | 优先级 | 操作步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC_001 | 用户注册 | 正常注册 | 高 | 1.填写用户名、邮箱、密码 2.获取验证码 3.输入验证码 4.点击注册 | 注册成功，跳转登录页 |
| TC_002 | 用户注册 | 用户名已存在 | 高 | 1.填写已存在的用户名 2.点击注册 | 提示“用户名已存在” |
| TC_003 | 用户注册 | 邮箱已注册 | 高 | 1.填写已注册的邮箱 2.点击注册 | 提示“邮箱已被注册” |
| TC_004 | 用户注册 | 验证码错误 | 高 | 1.填写信息 2.输入错误验证码 3.点击注册 | 提示“验证码错误” |
| TC_005 | 用户注册 | 必填项为空 | 中 | 1.不填用户名 2.点击注册 | 提示“请填写用户名” |
| TC_006 | 用户登录 | 正常登录 | 高 | 1.输入用户名和密码 2.点击登录 | 登录成功，跳转至主页 |
| TC_007 | 用户登录 | 密码错误 | 高 | 1.输入正确用户名和错误密码 2.点击登录 | 提示“用户名或密码错误” |
| TC_008 | 用户登录 | 用户名不存在 | 高 | 1.输入不存在的用户名 2.点击登录 | 提示“用户名或密码错误” |
| TC_009 | 用户登录 | 账号已封禁 | 高 | 1.输入被封禁用户的账号 2.点击登录 | 提示“账号已被封禁” |
| TC_010 | 个人信息 | 修改个人简介 | 中 | 1.进入个人空间 2.编辑简介 3.保存 | 简介更新成功 |
| TC_011 | 个人信息 | 上传头像 | 中 | 1.进入个人空间 2.点击上传头像 3.选择图片 | 头像更新成功 |
| TC_012 | 重置密码 | 正常重置 | 中 | 1.点击忘记密码 2.输入邮箱 3.获取验证码 4.输入新密码 5.提交 | 密码重置成功 |
| TC_013 | 用户登出 | 正常登出 | 中 | 1.点击登出按钮 | 登出成功，跳转登录页 |

2 画廊展示模块测试用例

| 用例编号 | 测试模块 | 用例标题 | 优先级 | 操作步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC_014 | 画廊主页 | 浏览瀑布流 | 高 | 1.访问画廊主页 | 作品以瀑布流展示 |
| TC_015 | 画廊主页 | 最新排序 | 高 | 1.点击“最新”排序 | 作品按时间从新到旧排列 |
| TC_016 | 画廊主页 | 最热排序 | 高 | 1.点击“最热”排序 | 作品按热度从高到低排列 |
| TC_017 | 画廊主页 | 按标签筛选 | 中 | 1.点击某个标签 | 只显示带该标签的作品 |
| TC_018 | 画廊主页 | 按模型筛选 | 中 | 1.选择模型筛选 | 只显示使用该模型的作品 |
| TC_019 | 作品详情 | 查看作品详情 | 高 | 1.点击作品卡片 | 显示大图、元数据、评论 |
| TC_020 | 作品详情 | 查看元数据 | 高 | 1.进入作品详情页 | 显示Prompt、模型、采样器、步数、CFG、种子 |
| TC_021 | 作品详情 | 元数据折叠 | 中 | 1.点击Prompt展开/收起 | 可正常展开和收起 |
| TC_022 | 作品详情 | 浏览量增加 | 高 | 1.进入作品详情页 | 浏览量+1 |
| TC_023 | 作品搜索 | 按标题搜索 | 高 | 1.输入关键词 2.点击搜索 | 显示匹配结果 |
| TC_024 | 作品搜索 | 按标签搜索 | 中 | 1.选择“标签” 2.输入标签名 | 显示匹配结果 |
| TC_025 | 作品搜索 | 空搜索结果 | 低 | 1.输入不存在关键词 | 提示“未找到相关作品” |

3 作品上传模块测试用例

| 用例编号 | 测试模块 | 用例标题 | 优先级 | 操作步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC_026 | 作品上传 | 上传PNG图片 | 高 | 1.选择PNG图片 2.填写标题 3.点击发布 | 上传成功，自动提取元数据 |
| TC_027 | 作品上传 | 上传JPG图片 | 高 | 1.选择JPG图片 2.填写信息 3.点击发布 | 上传成功 |
| TC_028 | 作品上传 | 上传WebP图片 | 中 | 1.选择WebP图片 2.填写信息 3.点击发布 | 上传成功 |
| TC_029 | 作品上传 | 不支持的文件格式 | 中 | 1.选择GIF文件 2.点击发布 | 提示“不支持的文件格式” |
| TC_030 | 作品上传 | 文件过大 | 中 | 1.选择>16MB图片 2.点击发布 | 提示“文件大小超过限制” |
| TC_031 | 元数据提取 | SD WebUI格式 | 高 | 1.上传SD WebUI生成的PNG | 自动提取全部参数 |
| TC_032 | 元数据提取 | ComfyUI格式 | 高 | 1.上传ComfyUI生成的PNG | 自动提取主要参数 |
| TC_033 | 元数据提取 | 无元数据图片 | 中 | 1.上传普通图片 | 元数据为空，可手动填写 |
| TC_034 | 元数据提取 | NovelAI格式 | 中 | 1.上传NovelAI图片 | 自动提取参数 |
| TC_035 | 手动元数据 | 手动补充元数据 | 中 | 1.上传无元数据图片 2.手动填写 3.发布 | 元数据保存成功 |
| TC_036 | 作品编辑 | 修改标题和描述 | 中 | 1.进入编辑页面 2.修改内容 3.保存 | 更新成功 |
| TC_037 | 作品编辑 | 修改标签 | 中 | 1.进入编辑页面 2.修改标签 3.保存 | 标签更新成功 |
| TC_038 | 作品删除 | 删除自己的作品 | 高 | 1.进入作品详情 2.点击删除 3.确认 | 作品被删除 |

4 作品互动模块测试用例

| 用例编号 | 测试模块 | 用例标题 | 优先级 | 操作步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC_039 | 点赞 | 点赞作品 | 高 | 1.进入作品详情 2.点击点赞 | 点赞数+1，状态变为已赞 |
| TC_040 | 点赞 | 取消点赞 | 高 | 1.点击已赞作品 2.再次点击点赞 | 点赞数-1，状态恢复 |
| TC_041 | 点赞 | 未登录点赞 | 中 | 1.未登录状态下点击点赞 | 跳转至登录页面 |
| TC_042 | 收藏 | 收藏作品 | 高 | 1.进入作品详情 2.点击收藏 | 收藏数+1，状态变为已收藏 |
| TC_043 | 收藏 | 取消收藏 | 高 | 1.点击已收藏作品 2.再次点击收藏 | 收藏数-1 |
| TC_044 | 收藏 | 查看收藏列表 | 中 | 1.进入个人空间 2.点击“收藏” | 显示所有收藏作品 |
| TC_045 | 评论 | 发表评论 | 高 | 1.进入作品详情 2.输入内容 3.发送 | 评论显示在评论区 |
| TC_046 | 评论 | 回复评论 | 中 | 1.点击回复按钮 2.输入内容 3.发送 | 回复显示为子评论 |
| TC_047 | 评论 | 评论内容为空 | 中 | 1.不输入内容直接发送 | 提示“评论不能为空” |
| TC_048 | 评论 | 删除自己的评论 | 高 | 1.找到自己的评论 2.点击删除 | 评论被删除 |
| TC_049 | 关注 | 关注用户 | 高 | 1.进入他人空间 2.点击关注 | 关注成功，粉丝数+1 |
| TC_050 | 关注 | 取消关注 | 高 | 1.进入已关注用户空间 2.取消关注 | 取消成功 |
| TC_051 | 关注 | 查看关注列表 | 中 | 1.进入个人空间 2.点击“关注” | 显示关注列表 |
| TC_052 | 关注 | 查看粉丝列表 | 中 | 1.进入个人空间 2.点击“粉丝” | 显示粉丝列表 |
| TC_053 | 通知 | 查看通知列表 | 中 | 1.点击通知按钮 | 显示所有通知 |
| TC_054 | 通知 | 点赞通知 | 中 | 1.B点赞A的作品 | A收到点赞通知 |

5 管理员模块测试用例

| 用例编号 | 测试模块 | 用例标题 | 优先级 | 操作步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC_055 | 管理员权限 | 普通用户访问管理页 | 高 | 1.普通用户访问/admin | 提示“权限不足” |
| TC_056 | 管理员权限 | 管理员访问管理页 | 高 | 1.管理员点击管理入口 | 进入管理页面 |
| TC_057 | 作品审核 | 审核通过作品 | 高 | 1.查看待审核作品 2.点击通过 | 作品状态变为已公开 |
| TC_058 | 作品审核 | 打回作品 | 高 | 1.查看待审核作品 2.点击打回 | 作品被退回 |
| TC_059 | 作品管理 | 删除违规作品 | 高 | 1.选择作品 2.点击删除 | 作品被删除 |
| TC_060 | 评论管理 | 删除违规评论 | 高 | 1.选择评论 2.点击删除 | 评论被删除 |
| TC_061 | 用户管理 | 封禁用户 | 高 | 1.搜索用户 2.点击封禁 | 用户被封禁 |
| TC_062 | 用户管理 | 解封用户 | 高 | 1.找到被封禁用户 2.点击解封 | 用户解封成功 |
| TC_063 | 系统通知 | 发布系统通知 | 中 | 1.填写标题内容 2.点击发布 | 通知发送至全体用户 |

6 安全与兼容性测试用例

| 用例编号 | 测试模块 | 用例标题 | 操作步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC_064 | 安全测试 | 未登录访问需登录接口 | 直接访问/api/artworks/upload | 返回401未授权 |
| TC_065 | 安全测试 | 越权删除他人作品 | 用户A删除用户B的作品 | 提示“无权限” |
| TC_066 | 安全测试 | XSS注入防护 | 输入<script>alert(1)</script> | 脚本被转义 |
| TC_067 | 安全测试 | SQL注入防护 | 搜索框输入' OR '1'='1 | 正常处理 |
| TC_068 | 兼容性测试 | Chrome浏览器 | Chrome中执行核心操作 | 所有功能正常 |
| TC_069 | 兼容性测试 | Edge浏览器 | Edge中执行核心操作 | 所有功能正常 |
| TC_070 | 兼容性测试 | Firefox浏览器 | Firefox中执行核心操作 | 所有功能正常 |

第三部分 缺陷报告（Bug报告）

1 缺陷统计

| 缺陷编号 | 发现时间 | 所属模块 | 缺陷描述 | 严重程度 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG_001 | 第10周周三 | 用户注册 | 验证码未校验有效期，超时仍可用 | 一般 | 已修复 |
| BUG_002 | 第10周周三 | 作品上传 | PNG图片元数据提取失败 | 严重 | 已修复 |
| BUG_003 | 第10周周三 | 画廊展示 | 瀑布流滚动时图片闪烁 | 一般 | 已修复 |
| BUG_004 | 第10周周四 | 作品互动 | 取消点赞后点赞数未实时更新 | 一般 | 已修复 |
| BUG_005 | 第10周周四 | 作品搜索 | 按模型搜索大小写敏感 | 轻微 | 已修复 |
| BUG_006 | 第10周周四 | 管理员 | 删除作品后未通知作者 | 一般 | 已修复 |
| BUG_007 | 第10周周五 | 作品详情 | 长Prompt溢出元数据卡片 | 轻微 | 已修复 |
| BUG_008 | 第10周周五 | 用户管理 | 修改信息后页面未自动刷新 | 轻微 | 已修复 |
| BUG_009 | 第11周周一 | 安全测试 | 评论框未过滤HTML标签 | 严重 | 已修复 |
| BUG_010 | 第11周周一 | 兼容性测试 | Firefox浏览器元数据卡片布局错乱 | 一般 | 已修复 |

2 缺陷统计汇总

| 严重程度 | 数量 | 已修复 | 修复率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 致命 | 0 | 0 | - |
| 严重 | 2 | 2 | 100% |
| 一般 | 5 | 5 | 100% |
| 轻微 | 3 | 3 | 100% |
| 合计 | 10 | 10 | 100% |

3 缺陷按模块分布

| 模块 | 缺陷数 |
| --- | --- |
| 安全与兼容性 | 4 |
| 用户管理 | 2 |
| 作品上传 | 1 |
| 画廊展示 | 1 |
| 作品互动 | 1 |
| 管理员 | 1 |

第四部分 测试执行统计与分析

1 测试执行情况

| 测试阶段 | 测试周期 | 执行用例数 | 通过数 | 发现缺陷数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一轮功能测试 | 第10周周三至周日 | 70 | 62 | 8 | 88.6% |
| 第一轮回归测试 | 第11周周一至周三 | 70 | 68 | 2 | 97.1% |
| 第二轮测试 | 第11周周四至周五 | 70 | 70 | 0 | 100% |
| 非功能测试 | 第11周周六至周日 | 7 | 7 | 0 | 100% |

2 各模块通过率

| 模块 | 用例数 | 通过数 | 通过率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户管理 | 13 | 13 | 100% |
| 画廊展示 | 12 | 12 | 100% |
| 作品上传 | 13 | 13 | 100% |
| 作品互动 | 16 | 16 | 100% |
| 管理员 | 9 | 9 | 100% |
| 安全与兼容性 | 7 | 7 | 100% |

3 测试结论

本次测试共执行70个测试用例，全部通过。发现10个缺陷，已全部修复并验证通过。

系统核心功能（用户注册登录、作品上传与元数据提取、画廊展示、点赞收藏评论、关注通知、管理员管理）均已实现并可正常运行。

4 发布建议

本系统已达到可交付使用的标准，建议按计划部署上线。

上线后建议重点关注：

元数据解析对不同AI工具的兼容性

画廊页面加载性能

用户反馈的新需求