## Slide 1
面向AI绘画创作者的作品分享画廊与技巧交流平台
《软件工程》期末大作业答辩
学期：2025-2026-2 | 专业班级：数媒2402 学生姓名：刘涵宇 | 指导教师：钟云飞
Notes: 大家好，我是数媒2402班的刘涵宇。今天我将向大家汇报我的《软件工程》期末大作业——一个面向AI绘画创作者的作品分享画廊与技巧交流平台。这个项目旨在解决当前AI绘画社区中作品分享和技术交流的痛点，为创作者提供一个专业、便捷的展示空间。

## Slide 2
01 项目概述
项目背景
AI绘画工具爆发普及：Stable Diffusion、Midjourney等工具降低了创作门槛，创作者数量呈指数级激增。
现有平台功能局限：主流社交平台缺乏对Prompt、模型参数等核心元数据的支持，阻碍了创作技巧的沉淀与交流。
建设目标
核心功能支持：提供便捷的AI绘画作品上传入口，支持主流图片格式，降低用户分享门槛。
知识价值挖掘：自动解析并展示生成参数，打造集作品展示与技术交流于一体的画廊式社区平台。
实现范围
覆盖作品上传（PNG/JPG/WebP）、SD WebUI格式元数据自动提取、响应式画廊展示及完整的前后端联调流程，形成闭环的作品分享与参数解析系统。
核心价值：填补AI绘画社区的参数分享空白，连接创作者与技术细节，促进AI艺术的良性生态发展。
Notes: 首先，让我们看一下项目的概述。随着Stable Diffusion等工具的普及，AI绘画创作者数量激增，但现有的社交平台往往无法很好地支持AI作品特有的元数据展示。因此，本项目的目标就是开发一个专门的平台，支持图片上传、自动提取并展示AI生成参数，并以画廊形式呈现作品，实现一个完整的前后端交互流程。

## Slide 3
02 技术选型与开发环境
核心技术栈选型
前端开发：采用原生HTML+CSS+JavaScript组合，摒弃复杂框架，实现代码的轻量集成与功能的快速迭代，降低项目耦合度。
后端服务：基于Python Flask 2.x轻量级框架构建，拥有简洁的路由系统与扩展机制，非常适合本项目的小型服务场景开发。
图像解析：选用PIL(Pillow)图像处理库，高效读取PNG元数据并进行像素级分析，满足项目核心的图像解析需求。
项目开发与运行环境
基础配置 操作系统使用Windows 11专业版，开发工具选用VS Code，搭配丰富的插件生态提升编码效率。
测试与预览 测试设备为华硕天选4070笔记本，确保性能充足；浏览器选用Microsoft Edge进行多维度兼容性验证。
环境优势：软硬件配置均衡，开发与测试环境高度一致，有效减少环境适配问题。
Flask 框架
微框架，灵活且易于扩展，是后端服务的核心支撑。
Python & Pillow
简洁的语法结合强大的图像处理库，实现高效开发。
VS Code 开发工具
轻量、开源、插件丰富，提供极佳的代码编辑体验。
Notes: 在技术选型上，我选择了前端原生的HTML、CSS和JavaScript，后端则采用轻量级的Python Flask框架，以实现快速开发。图片解析部分使用了Pillow库来读取PNG图片中的元数据。整个项目在Windows 11系统的VS Code中开发，并在华硕笔记本上进行测试。

## Slide 4
03 可行性分析
技术可行性
通过技术调研，确认采用 Flask 框架结合 PIL 图像处理库，能够高效、稳定地解析 PNG 图片中的元数据信息，相关技术路径成熟，开发难度可控。
经济可行性
作为个人课程实践项目，开发过程中使用的所有框架、库及工具均为开源或免费软件，无需投入额外的硬件采购、软件授权等经济成本，具备极佳的经济可行性。
法律可行性
在用户协议中明确AI生成内容的版权归属及使用条款，规范用户上传与使用行为，同时规避潜在的知识产权纠纷，确保项目在法律框架内合规运行。
结论：项目完全可行
综合技术、经济与法律维度的全面研判，项目的实施基础扎实，风险可控，具备充分的落地条件与实践价值。
主要成果：报告已完成归档
已完成《项目可行性分析报告》的撰写与论证，为后续系统设计、开发流程及风险管控提供了详实的理论支撑与决策依据。
Notes: 项目启动前，我进行了全面的可行性分析。技术上，Flask和Pillow的组合是成熟可靠的。经济上，作为个人项目，成本为零。法律上，通过用户协议可以规避主要风险。因此，我得出结论：本项目完全可行。相关的可行性分析报告也已完成。

## Slide 5
04 需求分析
作品上传
支持PNG、JPG、WebP等主流图片格式上传，实现文件校验与预处理，保障数据规范性。
元数据提取
自动解析SD WebUI生成的图片信息，提取Prompt、采样器、分辨率等关键参数，结构化存储。
画廊展示
采用响应式瀑布流布局展示作品列表，支持按热度、时间等维度排序，提升浏览体验。
作品详情：大图预览 + 元数据卡片
点击作品查看高清大图，同时展示提取后的完整元数据信息，支持参数复制功能，方便用户复用与学习。
点赞功能：交互反馈与模拟实现
实现前端点赞状态切换与数字更新的视觉效果，作为中等优先级功能，当前已完成前端交互模拟，待后续接入后端逻辑。
阶段成果：已完成系统《需求规格说明书》的撰写，明确了核心功能模块的优先级与实现状态，为后续开发提供了规范依据。
Notes: 接下来是需求分析阶段。我定义了五个核心功能模块，包括作品上传、元数据提取、画廊展示、作品详情和点赞功能。其中前四个高优先级功能均已实现，点赞功能作为中等优先级需求，目前完成了前端模拟。详细的需求规格说明书也已完成。

## Slide 6
05 概要设计
系统架构流程
交互层：浏览器客户端 提供用户访问入口，处理页面渲染与交互请求。
服务与存储层：Flask + 本地文件 后端处理业务逻辑，将上传资源持久化至uploads目录。
核心 API 接口定义
GET / & /api/images 返回画廊首页HTML文档，及图片资源列表的JSON数据。
POST /upload 接收前端上传的图片文件，校验并保存至本地存储目录。
GET /images/<filename> 根据文件名获取对应图片资源，支持图片预览与展示。
阶段交付成果
《软件设计说明书》 已完成编写与评审。文档详细阐述了系统的架构设计、接口规范、数据存储方案及核心业务流程，为后续开发与维护提供了完整依据。
状态：已归档入库 遵循软件工程规范，确保设计可追溯、可复用。
本阶段确立了高内聚低耦合的系统结构，规范了接口通信协议，为系统功能的完整实现奠定了坚实的理论与文档基础。
Notes: 在概要设计阶段，我设计了简洁的系统架构，由浏览器、Flask后端和本地文件系统三部分组成。同时，定义了四个核心API接口，分别用于返回首页、获取图片列表、上传文件和获取图片。这些设计都记录在已完成的软件设计说明书中。

## Slide 7
06 详细设计
上传流程
用户选择图片后填写相关信息，系统将文件保存至uploads目录，同时触发元数据提取操作，处理完成后返回上传成功的结构化响应。
元数据提取
深度解析PNG文件的tEXt chunk数据块，从中提取SD生成参数（如模型、提示词、采样器等），清洗并格式化后，返回标准的结构化JSON数据。
画廊展示
服务端扫描uploads目录，按时间倒序读取文件及对应元数据，封装为JSON接口返回，前端接收后以瀑布流布局渲染，实现图片与参数的联动展示。
核心逻辑总结：通过标准化的文件处理与数据解析，实现从内容上传到前端展示的全链路自动化闭环。
Notes: 详细设计阶段，我重点设计了三个核心流程。上传流程负责接收和处理用户上传的图片；元数据提取流程则深入解析PNG文件，提取关键的AI生成参数；画廊展示流程负责从文件系统读取数据并提供给前端渲染。这三个流程构成了系统的核心逻辑。

## Slide 8
07 编码实现
后端核心逻辑 (Flask / ~150行)
文件处理 接收前端文件流，验证格式后安全保存至服务器uploads目录，确保数据持久化。
元数据解析 利用PIL库读取PNG的tEXt chunk，精准解析SD生成参数，结构化存储关键信息。
API接口 扫描作品目录，按时间倒序聚合数据，提供JSON格式的图片列表API供前端渲染。
前端交互界面 (HTML+CSS+JS / ~200行)
画廊与上传：实现响应式瀑布流布局展示所有作品；集成表单上传与实时预览功能，优化用户上传体验，减少操作门槛。
详情与互动：大图展示作品细节，悬浮卡片呈现完整元数据；添加点赞状态切换与即时UI反馈，增强用户参与感。
350行
项目总计核心代码量
app.py
前后端一体化部署入口文件
Notes: 编码实现阶段，我编写了约350行代码。后端使用Flask实现了图片上传、元数据提取和API接口，共约150行。前端则通过HTML、CSS和JS实现了画廊主页、上传表单、详情页和点赞功能，约200行代码。所有代码都集成在一个app.py文件中，实现了快速部署和运行。

## Slide 9
08 测试
测试环境配置
测试设备采用华硕天选4070笔记本电脑，运行Windows 11操作系统，使用Microsoft Edge浏览器访问本地服务。采用手动黑盒测试方法，全面覆盖核心业务流程，确保功能逻辑符合预期。
测试类型 | 用例数 | 通过数 | 通过率
作品上传 | 8 | 7 | 87.5%
画廊展示 | 10 | 10 | 100%
元数据提取 | 6 | 5 | 83.3%
前端交互 | 11 | 11 | 100%
总计 | 35 | 33 | 94.3%
主要成果交付：已完成完整的测试计划文档与测试报告，系统整体通过率达94.3%，验证了核心功能的稳定性、完整性与用户交互的流畅性。
Notes: 完成编码后，我进行了严格的测试。测试在我的华硕笔记本上进行，采用手动黑盒测试方法。共设计了35个测试用例，涵盖了作品上传、画廊展示、元数据提取和前端交互等各个方面。总体通过率达到了94.3%，证明了系统的稳定性和功能完整性。测试报告已完成。

## Slide 10
09 遇到的主要问题
Edge自动将 HTTP 强制跳转 HTTPS
解决方案：关闭浏览器的自动切换HTTPS功能，禁用相关安全重定向策略。
实施效果：完全解决访问异常问题，恢复正常连接。
VPN/代理软件导致服务端口无法访问
解决方案：关闭后台运行的VPN及代理软件，确保本地网络环境无额外网络层干扰。
实施效果：网络环境恢复纯净，端口访问畅通无阻。
PNG 图片元数据 tEXt chunk 提取失败
解决方案：重构 PIL 库的解析逻辑，增加对不同编码格式 tEXt chunk 的容错与适配处理。
实施效果：基本解决兼容性问题，可正确解析绝大多数 PNG 元数据。
Flask 默认 5000 端口被其他进程占用
解决方案：修改项目配置文件，将 Flask 服务的默认监听端口从 5000 调整为 5001。
实施效果：端口冲突彻底消除，服务启动与运行恢复正常。
Notes: 在开发过程中，我也遇到了一些问题。例如，Edge浏览器自动将HTTP转为HTTPS导致访问失败，VPN占用端口等。通过关闭相关功能和软件，这些问题都得到了完全解决。对于元数据提取失败的问题，我通过调整解析逻辑，也基本解决了兼容性问题。

## Slide 11
10 项目完成情况
作品图片上传
状态：已完成，系统支持主流PNG、JPG及WebP等高效图片格式的上传与解析。
AI元数据自动提取
状态：部分完成，当前版本仅实现对SD WebUI格式图片的元数据识别与提取功能。
画廊瀑布流展示
状态：已完成，采用响应式卡片网格布局，实现了自适应的画廊瀑布流展示效果。
作品详情查看
状态：已完成，支持点击查看作品大图，并完整展示图片包含的各项详细元数据信息。
点赞功能
状态：部分完成，已实现前端的点赞状态切换与模拟效果，后端数据交互功能待完善。
扩展功能模块
状态：未完成，用户注册登录、评论与收藏功能因超出本次项目核心范围，暂未开发。
项目核心功能均已落地实现，元数据与点赞功能保留后续迭代空间；用户体系及社交互动功能作为下一阶段规划内容，不在本次交付范围内。
Notes: 这是项目的整体完成情况。核心功能如作品上传、画廊展示和详情查看都已成功实现。元数据提取和点赞功能部分完成，前者仅支持特定格式，后者仅做了前端模拟。用户系统和评论收藏等功能由于超出了本次项目的范围，因此未予实现。

## Slide 12
11 不足与改进
当前存在的主要不足
●用户系统缺失：未实现用户注册与登录功能，无法进行内容的个性化展示与管理。
●状态未持久化：点赞等交互数据仅保存在前端内存，页面刷新后状态即丢失，数据无留存。
●兼容性与验证不足：元数据仅支持SD WebUI格式，且测试仅在单设备进行，缺乏多端、多工具的广泛验证。
●部署范围受限：项目仅本地运行，未部署至公网服务器，无法供外部用户访问与使用。
未来的优化与改进方向
▶完善系统架构：引入JWT实现用户认证，集成SQLite数据库，确保用户信息与交互数据的持久化存储。
▶扩展格式支持：适配ComfyUI等主流AI绘画工具的元数据规范，提升系统对不同生成模型的兼容性。
▶强化测试验证：在多浏览器、多终端设备上开展兼容性测试，修复适配问题，保障用户体验一致性。
▶实现公网部署：将项目部署至腾讯云或阿里云服务器，配置域名与安全策略，开放公网访问服务。
总结：通过逐步解决上述问题，项目将从功能单一的本地工具，演进为功能完善、兼容性强、可公开访问的成熟在线AI作品管理平台。
Notes: 当然，项目也存在一些不足。比如缺少用户系统，点赞状态无法保存，元数据解析的兼容性有限等。未来的改进方向包括引入用户认证和数据库，扩展元数据支持，并最终将项目部署到云服务器上，使其成为一个真正可用的在线平台。

## Slide 13
12 经验与收获
软件工程实践
完整体验了从可行性分析、需求分析、设计、编码到测试的软件开发生命周期，深刻理解了规范文档是项目成功的基石，掌握了文档驱动开发的核心要义。
核心技术沉淀
熟练运用Flask框架搭建后端服务，掌握前后端高效交互模式；深入剖析PNG图片元数据存储机制，重点攻克了tEXt chunk数据结构的解析与应用难点。
综合能力进阶
独立完成约350行核心代码编写与调试；熟练使用Git进行版本管理，建立科学的代码追踪习惯；在项目实践中，显著提升了独立分析、排查并解决复杂技术问题的能力。
总结：项目不仅是技术的试炼场，更是将理论转化为实践、培养工程素养与解决问题思维的宝贵契机。
Notes: 通过这次项目，我收获颇丰。在软件工程实践方面，我体验了完整的开发流程；在技术学习上，我掌握了Flask框架并深入了解了PNG元数据；在个人成长方面，我的编码能力和解决问题的能力都得到了很大的锻炼。

## Slide 14
13 AI工具使用
01. 可行性分析
工具：文心一言 | 场景：技术方案参考
人工修改比例：约70%
02. 需求分析
工具：文心一言 | 场景：需求整理与梳理
人工修改比例：约65%
03. 设计阶段
工具：ChatGPT/文心一言 | 场景：设计思路参考
人工修改比例：约60-65%
04. 编码实现
工具：文心一言/ChatGPT | 场景：代码框架与调试
人工修改比例：约30-55%
05. 测试阶段
工具：文心一言 | 场景：测试用例编写参考
人工修改比例：约60%
06. 文档撰写
工具：文心一言 | 场景：格式规范与内容优化
人工修改比例：约65%
独立创作声明
项目核心代码逻辑、系统架构设计及关键业务实现均由本人独立完成。AI工具仅作为辅助手段，用于提供参考方案与思路启发，未参与核心决策与实现。
Notes: 在项目开发过程中，我也合理地使用了AI工具作为辅助。从可行性分析到编码调试，AI在提供参考方案、整理思路方面给予了很大帮助。但需要声明的是，所有核心内容，包括代码逻辑和设计思路，均由我本人独立完成，AI仅作为辅助工具。

## Slide 15
致谢与Q&A
衷心感谢钟云飞老师在课程与项目全过程中的悉心指导，也感谢《软件工程》课程为我提供了宝贵的学习与实践机会，让我对专业知识有了更深刻的理解。
谢谢聆听，欢迎各位老师提问！
Notes: 最后，我要衷心感谢钟云飞老师在整个课程和项目过程中的悉心指导，也要感谢《软件工程》这门课程让我学到了宝贵的知识。我的汇报到此结束，谢谢大家的聆听，欢迎各位老师提问。